附件1

本科生毕业设计任务书

（工科及部分理科专业使用）

题   目：          选课系统开发

题目来源：□省部级以上  □校级  □横向  □自选

题目性质：□理论研究      □应用与理论结合研究

□实际应用研究

学    院：         系：

专    业：

班    级：

学    号：

学生姓名：

起讫日期：

指导教师：        职称：  教授

系分管主任：

审核日期：

说    明

- 毕业设计任务书由指导教师填写，并经专业学科组审定，下达到学生。

- 进度表由学生填写，至少每两周交指导教师签署审查意见，并作为毕业设计工作检查的主要依据。进度表中的周次是指实际的毕业设计进程中的周次。

- 学生根据指导教师下达的任务书独立完成开题报告，于3周内提交给指导教师批阅。

- 本任务书在毕业设计完成后，与论文一起交指导教师，作为论文评阅和毕业设计答辩的主要档案资料，是学士学位论文成册的主要内容之一。

源码下载及讨论地址：http://www.51aspx.com/CV/XuankeDoc

一、毕业设计的要求和内容（包括原始数据、技术要求、工作要求） 本系统具体要求以及内容如下： - 系统管理员 设置选课时间段、录入教学楼教室信息。 - 教师用户 显示和修改个人信息、开设课程、编辑课程上课时间、给学生分数。 - 学生用户 显示和修改个人信息、查看必修课程、选择选修课程、锁定选课信息、查看最终选课信息、 查看学分和成绩。

二、毕业设计图纸内容及张数

三、毕业设计实物内容及要求 根据功能的不同可以将本系统划分为九个模块。 用户登录身份验证模块、设置选课时间模块、录入信息模块、开设课程模块、编辑程序时间地点模块、信息修改设置选课时间模块、设置选课时间模块、设置选课时间模块、数据库模块、数据库访问模。 主要的要求是选课系统可以把学生的选课统计起来供教师使用。

| 四、毕业设计进度计划 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 各阶段工作内容 | 起讫日期 | 备注 |
| 1 | 完成系统总体设计 | 2月25日至3月9日 |  |
| 2 | 完成数据库设计 | 3月10日至3月23日 |  |
| 3 | 完成系统通用类设计 | 3月24日至4月6日 |  |
| 4 | 完成通用功能,教学助理 (系统管理员)专用功能 | 4月7日至4月20日 |  |
| 5 | 完成教师专用功能,学生专用功能,毕业设计论文部分 | 4月21日至5月4日 |  |
| 五、主要参考资料 [1]吴晨,《ASP.NET+SQL Server-数据库开发与实例》，清华大学出版社，出版2006年7月 [2]（美）内格尔,《C#高级编程（第4版)》，清华大学出版社，出版2006年10月 [3]（美）solid，《SQLServer2005从入门与精通(应用技术基础)》，清华大学出版社，出版2006年09月 [4]（美）保罗《ASP.NET 2.0经典教程C#篇》人民邮电出版社，出版2007年5月 |  |  |  |

| 六、毕业设计进度表（本表至少每两周由学生填写一次，交指导教师签署审查意见） |  |
| --- | --- |
| 第一、二周 （ 月 日至 月 日） | 学生主要工作： 指导教师审查意见： 签名： 年 月 日 |
| 第三、四周 （ 月 日至 月 日） | 学生主要工作： 指导教师审查意见： 签名： 年 月 日 |
| 第五、六周 （ 月 日至 月 日） | 学生主要工作： 指导教师审查意见： 签名： 年 月 日 |

| 第七、八周 （ 月 日至 月 日） | 学生主要工作： 指导教师审查意见： 签名： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 第九、十周 （ 月 日至 月 日） | 学生主要工作： 指导教师审查意见： 签名： 年 月 日 |
| 第十一、十二周 （ 月 日至 月 日） | 学生主要工作： 指导教师审查意见： 签名： 年 月 日 |

七、其他（学生提交） 1．开题报告1份 2．外文资料译文1份（2000字以上，并附资料原文） 3．论文1份（8000字以上） 指 导 教 师： 学科组负责人： 学生开始执行 任务书日期： 学生姓名： 送交毕业设计日期：