## Slide 1
金蝶软件(中国)有限公司郑州分公司
项目经理 李高峰
2026年7月29日 星期三
理性规划 决胜千里
新郑奥星ERP实施经验分享

## Slide 2: 提纲
信息化应用历程与现状
信息化建设经验分享
  来之不易的理性规划
  高层领导的高度重视
  学习型团队的高效配合
  科学的实施方法
信息化未来展望

## Slide 3: 信息化应用历程
2003年
  ——选择国内用易ERP软件供应商，实施失败
2004年
  ——企业信息化建设处于迷茫时期
2005年
  ——公司高层痛定思痛、经过多次内部会议及考察决定再次进行企业信息化建设
2006年
  ——财务、供应链、成本管理、生产数据管理、管理驾驶舱上线

## Slide 4: 来之不易的理性规划
总体规划 , 目标明确，痛处先行
管理驾驶舱管理
财务＋供应链
第一阶段
第二阶段
第三阶段
06年10月
06年11月
07年7月
07年10月
生产数据管理、成本管理
痛苦回忆，迫切需求
业务复杂，快速成长
Notes: 失败的痛苦，对成功的渴望
业务处理的难度：1、物料品种多；2、产品定制，ECN变化频繁；3、产品全生命周期服务，业务复杂

## Slide 5
高层领导的高度重视
Notes:   1/双方领导老总亲自挂帅任项目领导小组组长，并保持每月沟通的频率；
  2/双方领导组长指定了坚实的项目团队成员，易事特由各业务部门主管组成业务规划组，针对重大需求必须经过业务规划组讨论决议
  3/双方领导小组

## Slide 6: 学习型团队的高效配合
D
A
P
C
D
A
P
C
D
A
P
C
D
A
P
C
1
2
3
4
企业管理
系 统
调查
设计
运行
评估
双方项目经理在每周一上午提交项目周报 ，项目周报抄送双方项目组成员
每周一次实施小组项目进度审核会议
每月一次领导小组项目进度总结会议
优秀的沟通平台

## Slide 7: 有效的知识转移——作业人员的专业化
培训内容 | 培训对象 | 培训讲师
ERP理念与金蝶系统管理思想培训 | 奥星中高层 | 总监
金蝶实施方法论与项目管理培训 | 奥星中高层 | 项目经理
编码原则培训 | 关键用户 | 实施顾问
业务流程整理培训 | 关键用户 | 实施顾问
成本管理培训 | 关键用户 | 实施顾问
系统各模块操作培训 | 最终用户 | 实施顾问
… … |  | 

## Slide 8: 科学的方法体系——排除所有意料之外
1
4
3
2
项目准备
蓝图设计
系统实现
验收交付
规划
设计
实现
运作
行为规范
内部控制
业务流程
基础数据
系统流程
控制方案
系统流程规划
系统数据规划
系统流程梳理
数据定义方案
拟定操作指南
和工作规范
系统流程
控制优化
系统流程
试运行
系统初始化
颁布操作指南
和工作规范
系统流程固化
业务数据规范
Notes: <number>

## Slide 9: 示例——基础数据的规范化
1、成立了编码委员会
2、制定了符合食品行业特性的编码原则体系
3、基础数据专人录入

## Slide 10: 示例——业务流程标准化
1、现有业务流程梳理
2、业务流程讨论
3、流程模拟演练
4、新业务流程确认

## Slide 11
企业愿景
企业使命
- 企业发展战略
-
奥星执行力
- 奥星真经
-待下午去奥星后了解情况.
精细管理
持续优化
管理信息系统
信息化未来展望

## Slide 12
谢 谢!
Notes: <number>